采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：    水阳江中游防洪治理郎溪县建设管理处  提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经谈判小组评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但必须满足采购单位的采购需求，且此调整须经谈判小组评审认可；

3、为有助于供应商选择谈判产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下谈判的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌的不同供应商参加同一包别谈判的，以一家供应商计算有效供应商数量 ；

9、★条款须满足或优于谈判文件要求，否则响应无效；非★条款由谈判小组讨论后酌情评审。

10、供应商提供的产品应符合国家节能环保的相关政策要求。

（一）项目介绍：

本项目拆除房屋面积约11.72万㎡，主要为项目内房屋及附属物拆迁评估工作，征地拆迁服务机构主要工作内容为测量、评估以及协助完成签订拆迁协议。（（上述面积以实际发生量为准，计费只算主房面积））。

（二）、技术规范及技术要求

在开展征地拆迁工作的过程中，通过依法、公平、公正、公开的原则引入综合实力较好的第三方评估机构，按照有关法律法规、现行的行业标准，开展征拆范围内的土地、建（构）筑物以及有关附属设施评估，形成评估报告为协商提供参考依据，以保障被征拆方的合法权益，加快推进水阳江中游防洪治理（郎溪县）工程的建设。

服务公司应拥有相当数量的能胜任评估工作的专业人员。

（三）供应商资格要求：

（详见采购公告）

（四）供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照副本，资质证书，负责人证书；（扫描件并加盖供应商电子签章）

2、法定代表人授权书；（按规定格式）

3、采购需求中要求提供的其他证明文件。

（五）合同主要条款：

1、按进度支付，幸福圩段完成评估并签订正式协议后按实际工程量的80%支付，剩余20%余款将在南丰圩段开展评估工作30天内付清；南丰圩段完成评估并签订正式协议后按实际工程量的80%支付，剩余尾款在3个月内一次性付清。

2、履约保证金：中标价的5%，中标人必须在签合同前一次性足额将履约保证金打入招标人指定的账户或提供保函，否则视为中标人自动放弃中标资格。验收合格交付使用后无息退还。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

（六）交货地点：采购人指定地点

（七）交货及提供服务时间要求：2年，其中幸福圩段测量及评估工作在签订合同后2个月内完成，南丰圩段测量及评估工作需在该段施工前完成，服务期内协助完成签订拆迁协议；

（八）服务：合格,符合国家有关标准，同时符合发包文件要求。

（九）其他要求：

（1）中标人在履约期间，中标人未能按其承诺提供服务并造成严重影响的，采购人有权采取相应处罚措施。

（2）投标人必须对服务项目进行细化，投标文件提供科学合理的具体服务内容。