泾公管字〔2026〕2号

关于2026年第一季度全县政府投资工程建设项目标后履约检查结果情况公示

各有关单位：

为加强政府投资工程建设项目标后履约管理，确保工程建设各方主体诚信履约，2026年一季度，我局牵头组织对在建工程建设项目标后履约情况进行抽查检查，现将检查结果公示如下：

- 一、2025年四季度问题整改情况

- 四季度全县检查通报处理问题项目2个，经2026年一季度组织复核，1个项目完工，为丁家桥镇宣纸书画纸产业基地项目（一期）二次。1个项目整改到位，为国家税务总局泾县税务局谢园路办公区综合业务办公用房维修改造项目。

- 一季度检查情况

- 本季度共随机选取8个在建工程项目开展了标后履约检查。开展检查的项目名称分别为：丁家桥镇宣纸书画纸产业基地项目（一期）；国家税务总局泾县税务局谢园路办公区综合业务办公用房维修改造项目；宣城市森林消防队伍能力提升项目-泾县营区；泾县榔桥镇工业集中区基础设施建设项目（一期）EPC；泾县榔桥镇2025年县乡道升级改造项目乌黄路榔桥段—溪西山组水毁道路修复EPC项目；泾川镇董村安置小区项目；中国宣纸小镇项目二期配套服务区及公共设施项目；2025年泾县榔桥镇高标准农田建设项目。

- 三、检查内容

1.工程建设项目合同签订情况；

2.项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的项目部管理人员是否一致；

3.项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格；

4.人员变更是否符合相关规定（如有）；

5.招、投标文件约定的其他内容。

四、检查情况

检查通过查阅资料、向建设单位了解建设情况、查看施工现场管理机构及核实管理人员身份、检查广域网考勤系统等方式进行，对检查中发现的问题，依据《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》现场对施工企业进行宣教及开具不良行为记录告知函，并按相关规定进行处理。现将检查情况公示如下：

- 1.丁家桥镇宣纸书画纸产业基地项目（一期）

- 招标人：泾县丁家桥镇人民政府，泾县丁家桥镇新渡村股份经济合作社；施工单位：宣城华瓴建设工程有限公司；监理单位：安徽天正建设工程有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目已完工。

- 2.国家税务总局泾县税务局谢园路办公区综合业务办公用房维修改造项目

- 招标人：国家税务总局泾县税务局；施工单位：安徽君创建筑工程有限责任公司；监理单位：安徽弘建工程咨询有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 3.宣城市森林消防队伍能力提升项目-泾县营区

- 招标人：泾县应急管理局；施工单位：安徽丽华建设工程有限公司；监理单位：安徽璟弋工程项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，1月29日技术负责人无正当理由不在岗且未履行请假手续，项目部其他关键岗位人员到岗履职符合规定。

- 处理情况：对安徽丽华建设工程有限公司记不良行为记录。

- 4.泾县榔桥镇工业集中区基础设施建设项目（一期）EPC

- 招标人：泾县榔桥镇人民政府；施工单位：安徽合圆建设工程有限公司（联合体牵头单位），安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员单位）；监理单位：安徽省天正建设管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 5.泾县榔桥镇2025年县乡道升级改造项目乌黄路榔桥段—溪西山组水毁道路修复EPC项目

- 招标人：泾县榔桥镇人民政府；施工单位：安徽合圆建设工程有限公司（联合体牵头单位）、河南省中工设计研究院集团股份有限公司（联合体成员单位）；监理单位：宣城市交投工程科技咨询有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 6.泾川镇董村安置小区项目

- 招标人：泾县青弋江建设有限公司；施工单位：安徽佳杰生态建设有限公司；监理单位：安徽晋能工程咨询有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 7.中国宣纸小镇项目二期配套服务区及公共设施项目

- 招标人：安徽泾县宣纸小镇有限公司；施工单位：宣城市政建设集团有限公司（联合体牵头单位）、安徽中如建筑安装工程有限公司（联合体成员单位）；监理单位：安徽启融工程项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 8.2025年泾县榔桥镇高标准农田建设项目

- 招标人：泾县榔桥镇人民政府；施工单位：安徽青硕建设有限公司；监理单位：盛益工程项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

五、存在问题的处理

上述项目单位（招标人）应继续按照合同约定，加强现场管理，切实履行项目标后履约管理主体责任，对存在的问题应立即督促整改并按照合同约定落实相应处理，并于10个工作日内向我局反馈整改情况。我局将不定期组织复查，对整改不到位或拒不整改的单位，将对相关责任主体进行通报和进一步处理。

泾县公共资源交易监督管理局

2026年3月25日

| 抄送： | 宣城市公共资源交易监督管理局。 |  |
| --- | --- | --- |
| 泾县公共资源交易监督管理局 |  | 2026年3月25日印发 |