关于2025年四季度旌德县政府投资工程

建设项目标后履约检查结果的公示

各有关单位：

为加强政府投资工程建设项目标后履约管理，确保工程建设各方主体诚信履约，2025年第四季度，我局对旌德县工程建设项目标后履约情况进行抽查检查，现将检查结果公示如下：

一、检查项目

本次共随机选取旌德县8个在建工程项目开展了标后履约检查。开展检查的项目名称分别为：旌德县版书镇南关村和美乡村精品示范村建设工程EPC+O项目、中国电信股份有限公司旌德分公司通信综合楼项目、旌德县天然气气源引入线工程、宣城市旌德县旌德中学高中基础建设综合提升项目一期EPC、旌德县县域供排水厂一体化提升项目、宣城市旌德县旌德中学高中基础建设综合提升项目二期EPC、安徽省马鞍山市和宣城市长江流域国土绿化示范项目（旌德县）配套设施建设工程、旌德县2025年农村供水保障提升工程。

二、检查内容

1.工程建设项目合同签订情况；

2.项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的项目部管理人员是否一致；

3.项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格；

4.人员变更是否符合相关规定（如有）；

5.招、投标文件约定的其他内容。

三、检查情况

通过查阅资料、向建设单位了解建设情况、查看施工现场管理机构及核实管理人员身份、检查网络考勤打卡情况等方式进行，检查情况如下：

1.旌德县版书镇南关村和美乡村精品示范村建设工程EPC+O项目

建设单位：安徽省宣城市旌德县版书镇南关村村民委员会；施工单位：安徽晶宇鸿健康产业发展有限公司（联合体牵头单位）、安徽合森建筑设计有限公司（联合体成员单位）、安徽森田建筑有限公司（联合体成员单位）；

检查情况：项目施工合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

2.中国电信股份有限公司旌德分公司通信综合楼项目

建设单位：中国电信股份有限公司宣城分公司；施工单位：广西富林建设集团有限公司；监理单位：安徽泓建工程项目管理有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

3. 安徽省马鞍山市和宣城市长江流域国土绿化示范项目（旌德县）配套设施建设工程

建设单位：旌德县林业局；施工单位：宣城林夕路桥建设有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员请假未履行手续，项目正常施工。

处理情况：对宣城林夕路桥建设有限公司进行批评教育，责令立即整改。

4.旌德县天然气气源引入线工程

建设单位：旌德县城镇化建设有限公司；施工单位：新地能源工程技术有限公司（联合体牵头单位）、安徽平业建筑工程有限公司（联合体成员单位）；监理单位：晨越建设项目管理集团股份有限公司。

检查情况：项目施工合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

5.宣城市旌德县旌德中学高中基础建设综合提升项目一期EPC

建设单位：安徽省旌德中学；施工单位：安徽平业建筑工程有限公司；监理单位：安徽华嘉工程项目管理有限公司。

检查情况：项目施工合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

6.旌德县县域供排水厂一体化提升项目

建设单位：旌德县供水有限责任公司；施工单位：安徽毅睿建筑工程有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

7.宣城市旌德县旌德中学高中基础建设综合提升项目二期EPC

建设单位：安徽省旌德中学；施工单位：安徽长泰建筑有限公司；监理单位：安徽华嘉工程项目管理有限公司。

检查情况：项目施工合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

8. 旌德县2025年农村供水保障提升工程

建设单位：旌德县农业农村局；施工单位：安徽泰亚建筑工程有限公司、旌德县中广建筑工程有限公司。

检查情况：项目施工合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

四、存在问题的处理

上述项目单位（招标人）应按照合同约定规范管理人员变更，加强现场管理，切实履行项目标后履约管理主体责任，对存在的问题应立即督促整改。我局将不定期组织复查，对整改不到位或拒不整改的单位，我局将对相关责任主体进行通报。

2025年12月26日