关于2025年四季度郎溪县政府投资工程建设

项目标后履约检查结果公示

各相关建设、施工及监理单位：

为加强政府性投资工程建设项目标后履约管理，根据宣城市公管局《关于印发〈宣城市工程建设项目标后履约监督检查实施办法〉的通知》（宣公管〔2023〕47号）、《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》（宣公管〔2025〕6号）、《关于进一步加强政府性投资工程建设项目关键岗位人员考勤的通知》（郎公管委〔2020〕2号）等相关规定，县数据资源局（县公管局）会同各行业主管部门组成标后联合检查组，于2025年12月16-19日对我县67个（含停工）在建工程项目标后履约情况进行“双随机、一公开”抽样检查。检查过程中，检查组现场查阅相关资料台账、查看广域网考勤系统数据、了解建设情况、查看施工现场管理机构、核实关键岗位人员身份等方式，现场填写《在建工程项目标后履约检查表》，各行业监督部门查看安全、质量等相关资料，并经各相关人员签字确认。现将有关情况通报如下：

一、

一一

一

、

、三季度问题整改情况

2025年三季度标后联合检查中发现有2个项目考勤未达时序进度，分别是：郎溪县城乡供水一体化（二期）建设项目一标段EPC、长三角一体化——郎溪经济开发区绿色智能制造产业园基础设施建设项目（智慧停车场）EPC，针对上述问题向项目建设单位发出2份《提示函》，要求项目建设单位督促施工企业认真履职，加强考勤，提高考勤率。

二、检查内容

1.工程建设项目合同签订情况；

2.项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的 项目部管理人员是否一致；

3.项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格；

4.人员变更是否符合相关规定（如有）；

5.招、投标文件约定的其他内容。

三、四季度检查情况

联合检查组通过查阅资料、向建设单位了解建设情况、查看施工现场管理机构及核实管理人员身份、检查广域网考勤系统等方式进行。在检查中发现有5个项目考勤未达时序进度，1个监理项目总监不在岗且无请假手续。现将检查情况通报如下：

本次检查项目分四类共11个项目，其中房建、市政项目7个、交通道路项目1个、农发项目2个、林业项目1个。

（一）房屋建筑、市政类项目8个

1. 郎溪县老旧小区改造及整治提升项目工程总承包（EPC）一期工程（建设单位：郎溪县住房和城乡建设局；施工单位：安徽宏鼎路桥工程有限公司（联合体成员：盛世黔图工程设计有限公司））

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

2. 郎溪县老旧小区改造及整治提升项目全过程咨询服务（建设单位：郎溪县住房和城乡建设局；监理单位：浙江东亿工程管理有限公司（联合体成员：泽圣勘察设计有限公司、安徽中恒建设工程咨询有限公司））

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续。

存在问题：考勤未达时序进度。

整改措施：向项目建设单位发出提示函，要求施工单位关键岗位人员认真履职，提高考勤率。

3. 郎溪县智慧能源综合服务中心项目附属配套工程EPC（重新招标）（建设单位：安徽郎川控股集团有限公司；施工单位：安徽水利郎川工程建设有限公司（联合体成员：上海同大规划建筑设计有限公司））

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续。

存在问题：考勤未达时序进度。

整改措施：向项目建设单位发出提示函，要求施工单位关键岗位人员认真履职，提高考勤率。

4. 郎溪县2025年新型城镇化（一期）项目——新发镇镇区基础设施提升EPC（重新招标）（建设单位：郎溪开创产业投资集团有限公司；施工单位：宣城市政建设集团有限公司（联合体成员：郎溪道其建设工程有限公司、江苏华里设计有限公司））

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

5. 郎溪县2025年新型城镇化（一期）项目——新发镇镇区基础设施提升EPC工程监理（建设单位：郎溪开创产业投资集团有限公司；监理单位：安徽建达项目管理有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续。

存在问题：考勤未达时序进度。

整改措施：向项目建设单位发出提示函，要求施工单位关键岗位人员认真履职，提高考勤率。

6. 长三角一体化——郎溪经济开发区绿色智能制造产业园基础设施建设项目（智慧停车场）EPC（重新招标）（建设单位：郎溪经济开发区管理委员会;郎溪县新发镇人民政府；施工单位：郎溪道其建设工程有限公司（联合体成员：中经建工（山东）有限公司；宣城市规划设计研究院有限公司））

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续。

存在问题：考勤未达时序进度。

整改措施：向项目建设单位发出提示函，要求施工单位关键岗位人员认真履职，提高考勤率。

7. 梅渚镇美丽乡村振兴产业补短板项目（梅渚镇工业园区域及镇区周边环境整治提升项目）EPC（建设单位：郎溪思创产业投资有限公司；施工单位：中节能国祯环保科技股份有限公司（联合体成员：郎溪道其建设工程有限公司、安徽省城建设计研究总院股份有限公司））

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

（二）交通项目类项目1个

8. 郎溪县农村产业融合示范基地建设项目（西谭路升级改造工程）（重新招标）（建设单位：郎溪县涛城镇人民政府；施工单位：安徽旭承建筑工程有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

（三）农发项目类项目2个

9. 2025年郎溪县建平镇高标准农田建设项目（建设单位：郎溪县农业农村局、郎溪县建平政府；施工单位：滁州市智晟建设工程有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

10. 2025年郎溪县高标准农田建设项目（监理服务）采购项目合同（建设单位：郎溪县农业农村局；施工单位：芜湖九鼎工程项目管理有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更。

存在问题：项目总监不在岗且无请假手续，考勤未达时序进度。

整改措施：1.根据《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》（宣公管〔2025〕6号）及认定标准第十条规定，对芜湖九鼎工程项目管理有限公司记5分，根据《进一步优化提升招投标领域营商环境十条工作举措》（宣公管〔2023〕18号）第八条首次轻微（5分及以下）不记分。

2.向项目建设单位发出提示函，要求施工单位关键岗位人员认真履职，提高考勤率。

（四）林业项目类项目1个

11. 安徽省马鞍山市和宣城市长江流域国土绿化示范项目（郎溪县）（二次）（建设单位：郎溪县林业事业发展中心；施工单位：韶关市如美景观工程有限公司（联合体成员：韶关市绿盈景观工程有限公司））

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

四、存在问题的处理

上述项目建设单位（招标人）应立即对存在的问题进行督促整改，对考勤未达时序进度的施工企业，要及时开展约谈，督促企业按照招标约定进行考勤，抓紧跟上时序进度；对达不到时序进度的已完工项目，在退还保证金时，要严格按照招标文件约定扣除保证金，确保企业诚信履约。县公管局要高度关注问题整改，适时不定期组织对存在问题项目的整改情况进行复查；对整改不到位或拒不整改的单位，将严格按照《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》及其不良行为认定标准，对相关责任主体进行不良行为记录并通报。

2025年12月22日