关于2025年第四季度广德市政府投资工程建设项目标后履约检查结果的公示

广公管【2025】 号

各有关单位：

为加强政府投资工程建设项目标后履约管理，确保工程建设各方主体诚信履约，2025年12月4日，我局对广德市工程建设项目标后履约情况进行抽查检查，现将检查结果公示如下：

- 2025年第三季度问题整改情况

- 9月15日，我局对长三角县域发展研究培训中心外立面装饰工程施工单位一鸣建设集团有限公司进行政策教育并记录6分不良行为，对广德市竹乡画廊农村路网乡村振兴工程（2023-2025）项目-2025年农村公路养护工程（X223杨卢路、Y156周金路、Y151金月路、X212誓杨路）施工单位江西省中蔚建设集团有限公司进行政策教育并记录9分不良行为，对广德市竹乡画廊农村路网乡村振兴工程（2023-2025）项目-2025年农村公路养护工程（Y164梨建路、Y135新茶路、C5S1同木路）施工单位安徽天建建设集团有限公司进行政策教育并记录0分不良行为，对广德经济开发区拆迁安置小区综合维修改造工程（Ⅱ标）施工单位安徽鑫德隆建工有限公司进行政策教育并记录0分不良行为，同时纳入第四季度检查范围。

二、本次检查项目

本次共随机选取17个在建工程项目开展了标后履约检查。开展检查的项目名称分别为：广德经济开发区拆迁安置小区综合维修改造工程（Ⅱ标）（复查）、广德市誓节镇牌坊社区界岭路提升改造工程、广德市柏垫镇2025年重点工程（凤凰山水库）配套建设以工代赈示范工程项目、广德市长三角一体化县域城镇提升改造项目—广德市清吉路（玉溪路-纬十路）道路建设工程、广德经济开发区西区外环路（源泉路-迎宾大道段）道路工程、广德市基础设施提升改造项目-广德市粮长河公园（二联车队周边）建设工程、广德市人民医院外科综合楼病房改造提升项目工程总承包、广德市城区供排水及基础设施补短板工程项目—无量溪路供排水管网改造及路面修复工程、凤凰山水库杨滩镇布袋冲和严家岗移民安置点建设项目（二次）、广德市笄山温泉文旅项目-BOBO集市及温泉场馆外立面工程、洪山村西山脚至江竹墩道路工程、广德经开区水环境治理等基础设施提升项目-水体综合治理及管网提升工程（含监理）、2024-2025年广德经开区电力及辅助工程施工总承包及运营项目、安徽省马鞍山市和宣城市长江流域国土绿化示范项目（广德市）Ⅲ标段、城西片区CX-03-13-1、CX-03-13-2地块项目（誉景园）公区装修、城西片区CX-03-13-1、CX-03-13-2地块项目（誉景园）外立面装饰工程（Ⅰ标段）、广德市城区供排水及基础设施补短板工程项目--港湾花园等4小区供水设施改造提升工程。

三、检查内容

- 1.工程建设项目合同签订情况；

- 2.项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的项目部管理人员是否一致；

- 3.项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格；

- 4.人员变更是否符合相关规定（如有）；

- 5.招、投标文件约定的其他内容。

四、检查情况

- 检查组通过查阅资料、向建设单位了解建设情况、查看施工现场管理机构及核实管理人员身份、检查广域网考勤系统等方式进行，对检查中发现的问题，依据《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》开具不良行为记录告知函。现将检查情况通报如下：

- 1、广德经济开发区拆迁安置小区综合维修改造工程（Ⅱ标）

建设单位：广德经济开发区投资开发集团有限公司；施工单位：安徽鑫德隆建工有限公司。

- 检查情况：合同已签订，项目部技术负责人请假，其他关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 广德市誓节镇牌坊社区界岭路提升改造工程

- 建设单位：誓节镇人民政府；施工单位：安徽禹升建设工程有限公司。

检查情况：合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 广德市柏垫镇2025年重点工程（凤凰山水库）配套建设以工代赈示范工程项目

- 建设单位：广德市柏垫镇人民政府；施工单位：安徽旭承建筑工程有限公司。

- 检查情况：合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 4、广德市长三角一体化县域城镇提升改造项目—广德市清吉路（玉溪路-纬十路）道路建设工程

- 建设单位：广德市城市建设项目服务中心；施工单位：安徽天江建设有限公司。

- 检查情况：合同已签订，项目部质检员、安全员、施工员请假，其他关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 广德经济开发区西区外环路（源泉路-迎宾大道段）道路工程

- 建设单位：广德经济开发区西区开发有限公司；施工单位：广德县华航市政工程有限公司。

检查情况：合同已签订，项目部项目经理请假，其他关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 6、广德市基础设施提升改造项目-广德市粮长河公园（二联车队周边）建设工程

- 建设单位：广德市城市发展投资有限公司；施工单位：安徽东汇市政工程有限公司。

- 检查情况：合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

7、广德市人民医院外科综合楼病房改造提升项目工程总承包

- 建设单位：广德市人民医院；施工单位：安徽省广德第二建设有限责任公司。

- 检查情况：合同已签订，项目部质检员请假，其他关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 8、广德市城区供排水及基础设施补短板工程项目—无量溪路供排水管网改造及路面修复工程

建设单位：广德市住房和城乡建设局；施工单位：安徽建宣建设工程有限公司。

检查情况：合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 9、凤凰山水库杨滩镇布袋冲和严家岗移民安置点建设项目（二次）

- 建设单位：广德市杨滩镇人民政府；施工单位：四川欣平建筑工程有限公司。

检查情况：合同已签订，项目部安全员请假，其他关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 10、广德市笄山温泉文旅项目-BOBO集市及温泉场馆外立面工程

- 建设单位：广德永畅建设有限公司；施工单位：安徽广建建设有限公司。

检查情况：合同已签订，项目部施工员请假，其他关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 洪山村西山脚至江竹墩道路工程

- 建设单位：安徽省宣城市广市新杭镇洪山村村民委员会；施工单位：安徽双权建设工程有限公司。

检查情况：合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

12、广德经开区水环境治理等基础设施提升项目-水体综合治理及管网提升工程（含监理）

- 建设单位：经济开发区投资开发集团有限公司；施工单位：中铁市政环境建设有限公司。

- 检查情况：合同已签订，项目部施工员请假，其他关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 13、2024-2025年广德经开区电力及辅助工程施工总承包及运营项目

- 建设单位：广德经开资本控股有限公司；施工单位：宣城南天电力有限公司。

- 检查情况：合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

14、安徽省马鞍山市和宣城市长江流域国土绿化示范项目（广德市）Ⅲ标段

- 建设单位：广德市林业发展中心；施工单位：安徽省森佳农林科技股份有限公司。

- 检查情况：合同已签订，项目部项目经理、技术负责人、安全员请假，其他关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 城西片区CX-03-13-1、CX-03-13-2地块项目（誉景园）公区装修

- 建设单位：广德永畅建设有限公司；施工单位：安徽铁矿建设集团有限公司。

检查情况：合同已签订，项目部技术负责人、质检员请假，其他关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

16、城西片区CX-03-13-1、CX-03-13-2地块项目（誉景园）外立面装饰工程（Ⅰ标段）

- 建设单位：广德永畅建设有限公司；施工单位：中明建投建设集团有限责任公司。

检查情况：合同已签订，项目部关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 17、广德市城区供排水及基础设施补短板工程项目--港湾花园等4小区供水设施改造提升工程

- 建设单位：广德市住房和城乡建设局；施工单位：安徽科源建设工程有限公司。

检查情况：合同已签订，项目部质检员不在岗。

处理情况：对安徽科源建设工程有限公司记不良行为记录。

- 五、四季度存在问题的处理

- 上述项目单位（招标人）应按照合同约定规范管理人员变更，加强现场管理，切实履行项目标后履约管理主体责任，对存在的问题应立即督促整改，并于10个工作日内向市公管局报送整改情况。市公管局将不定期组织复查，对整改不到位或拒不整改的单位，对相关责任主体进行通报。

2025年12月11日

抄送：市住建局、市交运局、市水利局、桃州镇人民政府、新杭镇人民政府、杨滩镇人民政府、誓节镇人民政府、柏垫镇人民政府、市人民医院、市国投公司、市开投公司、市水利事业发展中心、市公路事业发展中心