**关于2025年三季度郎溪县政府投资工程建设**

**项目标后履约检查结果公示**

各相关建设、施工及监理单位：

为加强政府性投资工程建设项目标后履约管理，根据宣城市公管局《关于印发〈宣城市工程建设项目标后履约监督检查实施办法〉的通知》（宣公管〔2023〕47号）、《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》（宣公管〔2021〕46号）、《关于进一步加强政府性投资工程建设项目关键岗位人员考勤的通知》（郎公管委〔2020〕2号）等相关规定，县数据资源局（县公管局）会同各行业主管部门组成标后联合检查组，于2025年9月24-26日对我县73个（含停工）在建工程项目标后履约情况进行“双随机、一公开”抽样检查。检查过程中，检查组现场查阅相关资料台账、查看广域网考勤系统数据、了解建设情况、查看施工现场管理机构、核实关键岗位人员身份等方式，现场填写《在建工程项目标后履约检查表》，各行业监督部门查看安全、质量等相关资料，并经各相关人员签字确认。现将有关情况通报如下：

1. 2025年二季度问题整改情况

2025年三季度标后联合检查中发现有2个项目考勤未达时序进度，分别是：长三角一体化——郎溪经济开发区绿色智能制造产业园基础设施建设项目（道路工程）EPC（二次）、G318 沪聂线十字段灾毁恢复工程（K261+700-K262+700）；郎溪县十字镇综合产业园基础设施项目标准化厂房二期及研发中心项目（二次）的安全员不在岗且无请假手续；郎溪县十字镇综合产业园基础设施标准化厂房项目的项目经理、技术负责人和质量员不在岗且无请假手续，针对上述问题向项目建设单位发出4份《提示函》，并依据《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》进行相应处理。

检查内容

1.工程建设项目合同签订情况；

2.项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的 项目部管理人员是否一致；

3.项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格；

4.人员变更是否符合相关规定（如有）；

5.招、投标文件约定的其他内容。

三、检查情况

联合检查组通过查阅资料、向建设单位了解建设情况、查看施工现场管理机构及核实管理人员身份、检查广域网考勤系统等方式进行。在检查中发现有2个项目考勤未达时序进度。现将检查情况通报如下：

**本次检查项目分四类共11个项目，其中房建、市政项目8个、交通道路项目3个。**

**（一）房屋建筑、市政类项目8个**

**1. 郎溪县2022-39号地块住宅小区建设项目EPC（建设单位：郎溪县郎川城市运营有限公司；施工单位：郎溪县龙源建筑安装有限公司（联合体成员：大洲设计咨询集团有限公司）**

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

**2.** **郎溪县2022-39号地块住宅小区建设项目监理服务采购项目（建设单位：郎溪县郎川城市运营有限公司；监理单位：安徽振硕工程项目管理有限公司）**

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

**3.** **郎溪十字园区环境整治及产业基础设施提升工程项目-雨污水管网等二期EPC（建设单位：郎溪县思创科技创业园发展有限公司；施工单位：安徽建工水利开发投资集团有限公司（联合体成员：匠心联创设计集团有限公司、郎溪道其建设工程有限公司））**

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

**4.** **郎溪县老旧小区改造及整治提升项目工程总承包（EPC）一期工程（建设单位：郎溪县住房和城乡建设局；施工单位：安徽宏鼎路桥工程有限公司（联合体成员：盛世黔图工程设计有限公司））**

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

**5.** **郎溪县城乡供水一体化（二期）建设项目一标段EPC（建设单位：安徽郎韵城乡水务有限公司；施工单位：淮南市福源禄建筑工程有限公司（联合体成员：信宇腾远规划设计有限公司））**

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续。

存在问题：考勤未达时序进度。

整改措施：向项目建设单位发出提示函，要求施工单位关键岗位人员认真履职，提高考勤率。

**6. 郎溪县农村产业融合示范基地建设项目---郎溪县涛城镇红星村农资仓储项目（一期）（建设单位：郎溪县涛城镇红星村股份经济合作社；施工单位：宣城瑞兴建筑有限公司（联合体成员：浙江新中环建筑设计有限公司））**

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

**7. 2025年郎溪经开区小型工程及土方平整项目（建设单位：郎溪经济开发区管理委员会；施工单位：安徽秉一市政工程有限公司）**

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

**8. 长三角一体化——郎溪经济开发区绿色智能制造产业园基础设施建设项目（智慧停车场）EPC（建设单位：郎溪经济开发区管理委员会、;郎溪县新发镇人民政府；施工单位：郎溪道其建设工程有限公司（联合体成员：中经建工（山东）有限公司；宣城市规划设计研究院有限公司））**

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续。

存在问题：考勤未达时序进度。

整改措施：向项目建设单位发出提示函，要求施工单位关键岗位人员认真履职，提高考勤率。

**（二）交通道路类项目3个**

**9.** **郎溪县农村产业融合示范基地建设项目（新河路、上官路升级改造工程）（建设单位：郎溪县新发镇人民政府；施工单位：安徽鸿之越建设工程有限公司）**

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

**10.** **郎溪县农村产业融合示范基地建设项目(山幸路、小祥路升级改造工程)（建设单位：郎溪县公路事业发展中心；施工单位：安徽昌达路桥工程集团有限公司）**

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续。

**11.** **郎溪县2025年农村公路养护工程（建设单位：郎溪县公路事业发展中心；施工单位：安徽省滨江路桥工程有限公司）**

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续。

四、存在问题的处理

上述项目建设单位（招标人）应立即对存在的问题进行督促整改，对考勤未达时序进度的施工企业，要及时开展约谈，督促企业按照招标约定进行考勤，抓紧跟上时序进度；对达不到时序进度的已完工项目，在退还保证金时，要严格按照招标文件约定扣除保证金，确保企业诚信履约。县公管局要高度关注问题整改，适时不定期组织对存在问题项目的整改情况进行复查；对整改不到位或拒不整改的单位，将严格按照《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》及其不良行为认定标准，对相关责任主体进行不良行为记录并通报。

**2025年9月28日**