关于2025年第三季度全县政府投资工程建设项目标后履约检查结果情况公示

各乡镇人民政府，县政府各部门、各有关单位：

为加强政府投资工程建设项目标后履约管理，确保工程建设各方主体诚信履约，2025年三季度，我局牵头组织对在建工程建设项目标后履约情况进行抽查检查，现将检查结果公示如下：

一、2025年二季度问题整改情况

二季度全县检查通报处理问题项目2个，经三季度组织复核，2个项目均已完工，为长三角洲区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地（三期）-经一、二路、纬一、三路西段及周边水系工程,长三角一体化产业转移泾县合作区项目（一期）-道路工程-河纬五路中段。

二、二季度检查情况

本季度共随机选取15个在建工程项目开展了标后履约检查。开展检查的项目名称分别为：长三角洲区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地（三期）-经一、二路、纬一、三路西段及周边水系工程;长三角一体化产业转移泾县合作区项目（一期）-道路工程-河纬五路中段；泾县建筑资源再生循环经济产业园项目(一期)一标段；2024年泾川镇巧石社区石山头森林防火巡护道路建设项目；泾县茂林镇标准化厂房建设项目烘房车间；泾县茂林镇标准化厂房建设项目粗加工车间及室外工程；琴溪小微企业综合服务中心附属设施建设工程；泾县S103合黄路K226-K232段、S217东黄路K79-K80段灾害防治工程；2025年度泾县农村公路养护养护工程-大中修工程（宋战路）；2025年宣城市普通国省干线公路养护工程S217东黄路K103+953-K108+220段路面修复与预防养护工程；泾县昌桥乡袁新路升级改造工程（路面工程）；泾县现代智慧农业生产服务区及配套设施建设项目EPC;宣城市泾县公共实训基地建设项目;泾县2025年城镇老旧小区配套基础设施建设项目;泾县茂林镇标准化厂房建设项目粉丝加工车间及室外工程。

三、检查内容

1.工程建设项目合同签订情况;

2.项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的项目部管理人员是否一致;

3.项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格;

4.人员变更是否符合相关规定（如有）；

5.招、投标文件约定的其他内容。

四、检查情况

检查通过查阅资料、向建设单位了解建设情况、查看施工现场管理机构及核实管理人员身份、检查广域网考勤系统等方式进行，对检查中发现的问题，依据《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》现场对施工企业进行宣教及开具不良行为记录告知函，并按相关规定进行处理。现将检查情况公示如下：

1.长三角洲区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地（三期）-经一、二路、纬一、三路西段及周边水系工程

招标人：泾县经济开发区开城实业有限公司；施工单位：河南颍淮建工有限公司；监理单位：安徽恒升工程项目管理有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目已完工。

2.长三角一体化产业转移泾县合作区项目（一期）-道路工程-河纬五路中段

招标人：泾县经济开发区开城实业有限公司；施工单位：四川杰欣建筑工程有限公司；监理单位：安徽恒升工程项目管理有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目已完工。

3.泾县建筑资源再生循环经济产业园项目(一期)一标段

招标人：泾县泾城实业发展集团有限公司；施工单位：华新建工集团有限公司（联合体牵头单位）;浙江安盛爆破工程有限公司（联合体成员单位）；监理单位：阶梯项目咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，6月26日施工单位质量员无正当理由不在岗且未履行请假手续，项目部其他关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

处理情况：对华新建工集团有限公司记不良行为记录。

4.2024年泾川镇巧石社区石山头森林防火巡护道路建设项目

招标人：泾县泾川镇人民政府，施工单位：安徽省华日建工集团有限公司，监理单位：宣城市交投工程科技咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，8月20日施工单位技术负责人、安全员无正当理由不在岗且未履行请假手续，项目部其他关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

处理情况：对安徽省华日建工集团有限公司记不良行为记录。

5.泾县茂林镇标准化厂房建设项目烘房车间

招标人：泾县茂凤乡村建设有限公司，施工单位：安徽宁合生态建设有限公司，监理单位：安徽晋能工程咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，8月26日施工单位技术负责人无正当理由不在岗且未履行请假手续，项目部其他关键岗位人员到岗履职符合规定，项目正常施工。

处理情况：对安徽宁合生态建设有限公司记不良行为记录。

6.泾县茂林镇标准化厂房建设项目粗加工车间及室外工程

招标人：泾县茂凤乡村建设有限公司；施工单位：天长市泰众建筑工程有限公司；监理单位：安徽晋能工程咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

7.琴溪小微企业综合服务中心附属设施建设工程

招标人：泾县琴溪镇人民政府；施工单位：安徽夏森工程建设有限公司；监理单位：安徽晋能工程咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

8.泾县S103合黄路K226-K232段、S217东黄路K79-K80段灾害防治工程

招标人：泾县公路事业发展中心；施工单位：安徽省滨江路桥工程有限公司；监理单位：安徽科远工程监理咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

9.2025年度泾县农村公路养护养护工程-大中修工程（宋战路）

招标人：泾县公路事业发展中心；施工单位：太原市政建设集团有限公司；监理单位：宣城市交投工程科技咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

10.2025年宣城市普通国省干线公路养护工程S217东黄路K103+953-K108+220段路面修复与预防养护工程

招标人：泾县公路事业发展中心；施工单位：宣城华建市政工程有限公司；监理单位：宣城市交投工程科技咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

11.泾县昌桥乡袁新路升级改造工程（路面工程）

招标人：泾县昌桥乡人民政府；施工单位：安徽禾壬建设工程有限公司；监理单位：安徽科远工程监理咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

12.泾县现代智慧农业生产服务区及配套设施建设项目EPC

招标人：黄村镇人民政府；施工单位：安徽晟瑞达建设工程有限公司；监理单位：盛益工程项目管理有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

13.宣城市泾县公共实训基地建设项目

招标人：泾县人力资源和社会保障局；施工单位：江苏常金建设工程有限公司；监理单位：弘建工程咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

14.泾县2025年城镇老旧小区配套基础设施建设项目

招标人：泾县房地产管理中心；施工单位：安徽族路建筑工程有限公司；监理单位：安徽晋能工程咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

15.泾县茂林镇标准化厂房建设项目粉丝加工车间及室外工程

招标人：泾县茂凤乡村建设有限公司；施工单位：安徽富山建设工程有限公司；监理单位：安徽晋能工程咨询有限公司。

检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

五、存在问题的处理

上述项目单位（招标人）应继续按照合同约定，加强现场管理，切实履行项目标后履约管理主体责任，对存在的问题应立即督促整改并按照合同约定落实相应处理，并于10个工作日内向我局反馈整改情况。我局将不定期组织复查，对整改不到位或拒不整改的单位，将对相关责任主体进行通报和进一步处理。

泾县公共资源交易监督管理局

2025年9月26日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 宣城市公共资源交易监督管理局。 | |
| 泾县公共资源交易监督管理局 | | 2025年9月26日印发 |
|  | | 共印60份 |