关于2025年第三季度宁国市政府投资工程建设项目标后履约检查结果的公示

各有关单位：

为加强政府投资工程建设项目标后履约管理，确保工程建设各方主体诚信履约，2025年第三季度，我局对在建工程建设项目标后履约情况进行抽查检查。现将2025年第三季度标后履约检查结果公示如下：

一、2025年第二季度问题整改情况

2025年第二季度宁国市公管局检查结果公示处理问题项目数3个，经复查，宁国市农村供水保障项目万家水厂提升改造工程已完工，经“钉钉”考勤系统查询关键岗位人员质检员和安全员实际考勤到岗率不足50%，对安徽方至建设工程有限公司进行不良行为记录；宁国市人民医院迁扩建EPC总承包项目和宁国市2025年老旧小区（街巷）配套基础设施改造工程监理，上述二个项目正常施工，关键岗位人员在岗履职完成整改。

- 二、检查项目:

本次共随机选取13个在建工程项目开展了标后履约检查，项目名称分别为：宁国市2025年校舍维修改造工程（一标段）；宁国市2025年校舍维修改造工程（二标段）；宁国市2025年校舍维修改造工程（三标段）；宁国市2025年校舍维修改造工程（四标段）；宁国经济开发区电镀中心废水处理站提标改造EPC项目及监理；宁国市南部片区高质量发展项目-水环境治理工程曹家冲段EPC项目；宁国市亚新科工业园二期项目-研发综合楼、门房及附属工程；宁国市南部片区高质量发展项目-电力保障工程EPC项目；宁国市2025年Y084凤深路G329至徐家坞路口段县乡公路升级改造工程；宁国市2025年X305夏林路县乡公路升级改造工程二次；宁国市2025年Y112毛坦五贵墩至安吉段县乡公路升级改造工程；宁国市云梯畲族乡千秋畲族村和美乡村精品示范村建设项目（一期）；宁国市农村供水保障工程项目仙霞镇水厂提升改造工程二次。

二、检查内容

1.工程建设项目合同签订情况;

2.项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的项目部管理人员是否一致;

3.项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格；

4.人员变更是否符合相关规定（如有）；

5.招、投标文件约定的其他内容。

三、检查情况

检查组通过查阅资料、向建设单位了解建设情况、查看施工现场管理机构及核实管理人员身份、检查“钉钉”考勤系统等方式进行，对检查中发现的问题，依据《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》进行不良行为记录。现将检查结果公示如下：

1．宁国市2025年校舍维修改造工程（一标段）

建设单位：宁国市教育体育局 ；施工单位：安徽华砼市政工程有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员项目经理履行请假手续已报备，项目正常施工。

2．宁国市2025年校舍维修改造工程（二标段）

建设单位：宁国市教育体育局；施工单位：宁国市新美建设工程有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员项目经理在岗履职符合规定，项目正常施工。

3．宁国市2025年校舍维修改造工程（三标段）

建设单位：宁国市教育体育局；施工单位：安徽厚翔建设有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员项目经理在岗履职符合规定，项目正常施工。

4．宁国市2025年校舍维修改造工程（四标段）

建设单位：宁国市教育体育局 ；施工单位：安徽柘桥建工有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员项目经理在岗履职符合规定，项目正常施工。

5．宁国经济开发区电镀中心废水处理站提标改造EPC项目及监理

建设单位：宁国建设投资集团有限公司；施工单位：安徽建宏建设工程有限公司（联合体成员：新大禹环境科技（广东）集团股份有限公司）;监理单位：安徽宏基建设项目管理有限公司

检查情况：项目施工、监理合同已签订，施工项目部关键岗位人员均在岗履职符合规定，项目正常施工；监理项目部总监外出考察设备请假已报备，其他专监均在岗履职符合规定。

6．宁国市南部片区高质量发展项目-水环境治理工程曹家冲段EPC项目

建设单位：宁国市建川科技产业园有限公司；施工单位：中铁十一局集团第五工程有限公司（联合体成员：安徽华仁路桥工程有限公司）

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员均在岗履职符合规定，项目正常施工。

7．宁国市亚新科工业园二期项目-研发综合楼、门房及附属工程

建设单位：安徽亚新科密封技术有限公司；施工单位：安徽省观志实业有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部项关键岗位人员均在岗履约符合规定，项目正常施工。

8．宁国市南部片区高质量发展项目-电力保障工程EPC项目

建设单位：宁国市建川科技产业园有限公司；施工单位：宣城南天电力有限公司（联合体成员：宁国市永祥电力工程技术有限公司；宣城南天电力规划设计院有限公司）

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员均在岗履职符合规定，项目施工正常。

- 9.宁国市2025年Y084凤深路G329至徐家坞路口段县乡公路升级改造工程

- 建设单位：宁国市中溪镇人民政府；施工单位：湖南佳林建设集团有限公司；

- 检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员均在岗履职符合规定，项目施工正常。

10．宁国市2025年X305夏林路县乡公路升级改造工程二次

建设单位：宁国市中溪镇人民政府；施工单位：成盛建设集团有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员项目经理外出考试履行请假手续已报备，其他关键岗位人员均在岗履职符合规定，项目正常施工。

11.宁国市2025年Y112毛坦五贵墩至安吉段县乡公路升级改造工程。

建设单位：宁国市云梯畲族乡人民政府；施工单位：安徽煜地建设工程有限责任公司

检查情况：项目施工合同已签订，施工项目部关键岗位人员均在岗履职符合规定，项目正常施工。

12.宁国市云梯畲族乡千秋畲族村和美乡村精品示范村建设项目（一期）

建设单位：宁国市云梯畲族乡人民政府；施工单位：安徽恩达建筑工程有限公司

检查情况：项目施工合同已签订，项目因用地征迁和设计图纸变更造成项目工期延期，由于畲族剧场具体施工内容暂未明确造成项目暂停施工。

13.宁国市农村供水保障工程项目仙霞镇水厂提升改造工程二次

建设单位：宁国市乡投水务开发有限公司；施工单位：广西水建投资有限公司

检查情况：项目已完工，经“钉钉”考勤系统核查，施工项目部关键岗位人员技术负责人实际考勤到岗率不足50%。

处理情况：鉴于广西水建投资有限公司在我市两年内首次发生轻微不良行为，本次对该公司进行批评教育，不予记分。

四、存在问题的处理

上述项目单位（招标人）应按照合同约定规范管理人员变更，加强现场管理，切实履行项目标后履约管理主体责任，对存在的问题应立即督促整改，并于10个工作日内向我局报送整改情况。我局将不定期组织复查，对整改不到位或拒不整改的单位，我局将对相关责任主体进行公示。

2025年10月9日

抄送：宁国市教育体育局、宁国建设投资集团有限公司、安徽亚新科密封技术有限公司、宁国市中溪镇人民政府、宁国市云梯畲族乡人民政府、宁国市乡村振兴投资集团有限公司