宣城市宣州区公共资源交易监督管理局文件

宣区公管〔2025〕24号

关于2025年第三季度宣州区工程建设项目

标后履约检查结果的公示

各乡镇人民政府、街道办事处，区直各单位，区属国有企业：

为进一步提升工程建设项目标后履约管理水平，督促各施工、监理单位关键岗位人员到岗履职，引导中标企业诚信履约，依据《宣城市工程建设项目标后履约监督检查实施办法》（宣公管〔2023〕47号）等文件规定，7—9月，我局通过核查监管系统、考勤系统数据信息和不定期开展实地检查相结合的方式，对宣州区工程建设项目标后履约情况进行抽查检查，现将检查结果公示如下：

一、第二季度问题整改情况

第二季度全区通报处理问题项目数2个，已对1家施工单位记不良行为记录，2家施工单位关键岗位人员广域网考勤未及时录入（1家已整改完成录入，1家未整改），对未整改的施工单位江西景泰路桥工程有限公司，将依据《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》记不良行为记录。

二、抽查项目

本次共抽取8个在建项目开展了标后履约检查，其中有2个项目在第二季度检查时未开工建设，第三季度进行复查。开展检查的项目名称分别为：宣州区狸桥镇三月路（三岔路至南湖段）、狸南路（南湖街道段）改建工程（复查）；宣州区水阳镇狸水路（水阳至裘公段）改建工程；宣州区寒亭镇寒天路、地荷路、老屋林场路改建工程；宣州区寒亭镇津义路、文昌镇贾公路改建工程；宣州区杨柳镇木子路改建工程；水阳镇金宝圩渔业赋能中心项目；宣州区2025年省道安全精细化提升、环圩路升级改造及农村公路养护工程；宣州区S335新麒路养护工程（复查）。

三、检查内容

1.工程建设项目合同签订情况；

2.项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的项目部管理人员是否一致；

3.项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格；

4.人员变更是否符合相关规定（如有）；

5.招、投标文件约定的其他内容。

四、检查情况

1.宣州区狸桥镇三月路（三岔路至南湖段）、狸南路（南湖街道段）改建工程（复查）

- 建设单位（招标人）：宣城市宣州区狸桥镇人民政府；施工单位：金华合为建设有限公司；监理单位：宣城市交投工程科技咨询有限公司。

- 检查情况：施工、监理合同已签订，项目已于2025年7月11日开工建设。项目经理、技术负责人、安全员不在岗，其他关键岗位人员在岗。广域网考勤未及时录入（项目经理、技术负责人、安全员）。

- 处理情况：招标人应督促施工单位严格执行关键岗位人员广域网考勤要求，尽快完成人员录入。针对项目经理、技术负责人、安全员不在岗的情况，对金华合为建设有限公司记不良行为记录。

- 2.宣州区水阳镇狸水路（水阳至裘公段）改建工程

- 建设单位（招标人）：宣城市宣州区水阳镇人民政府；施工单位：安徽富山建设工程有限公司（联合体牵头单位）、安徽省滨江路桥工程有限公司（联合体成员单位）；监理单位：宣城市交投工程科技咨询有限公司。

- 检查情况：7月22日检查时，该项目未开工，9月23日对该项目进行复查。施工、监理合同已签订，项目经理、总监理工程师不在岗，已向招标人履行请假手续，其他关键岗位人员在岗，广域网考勤未达时序进展。

- 处理情况：招标人应督促施工单位严格执行关键岗位人员广域网考勤要求，使考勤率与工程进度相匹配。

- 3.宣州区寒亭镇寒天路、地荷路、老屋林场路改建工程

- 建设单位（招标人）：安徽省宣城市宣州区寒亭镇天门村民委员会；施工单位：安徽申武建设工程管理有限公司；监理单位：中致远工程管理咨询有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订。项目经理不在岗，其他关键岗位人员在岗。广域网考勤符合时序进展。

- 处理情况：对安徽申武建设工程管理有限公司记不良行为记录。

- 4.宣州区寒亭镇津义路、文昌镇贾公路改建工程

- 建设单位（招标人）：宣城市宣州区寒亭镇人民政府；施工单位：湖南佳林建设集团有限公司；监理单位：宣城市交投工程科技咨询有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订。项目经理、总监理工程师不在岗，已向招标人履行请假手续，专业监理工程师不在岗，其他关键岗位人员在岗。广域网考勤符合时序进展。

- 处理情况：对宣城市交投工程科技咨询有限公司记不良行为记录。

- 5.宣州区杨柳镇木子路改建工程

- 建设单位（招标人）：安徽省宣城市宣州区杨柳镇杨柳社区居民委员会；施工单位：安徽省华日建工集团有限公司；监理单位：安徽省科远工程监理咨询有限公司。

- 检查情况：检查时，建设占用土地未办理农用地转用审批手续，被区自然资源和规划局责令停工整改。

- 6.水阳镇金宝圩渔业赋能中心项目

- 建设单位（招标人）：宣城市宣州区水阳镇水阳社区股份经济合作社；施工单位：安徽省清晟建设工程有限公司；监理单位：安徽腾徽建设工程项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订。项目已于8月25日开工建设。项目经理不在岗，已向招标人履行请假手续，其他关键岗位人员在岗。关键岗位人员广域网考勤未及时录入（项目经理、安全员）。

- 处理情况：招标人应督促施工单位严格执行关键岗位人员广域网考勤要求，尽快完成人员录入。

- 7.宣州区2025年省道安全精细化提升、环圩路升级改造及农村公路养护工程

- 建设单位（招标人）：宣城市宣州区公路事业发展中心；施工单位：江西有色建设集团有限公司；监理单位：安徽省科远工程监理咨询有限公司。

- 检查情况：施工单位广域网考勤未录入，施工项目部关键岗位人员不在岗。

- 处理情况：招标人应督促施工单位严格执行关键岗位人员广域网考勤要求，尽快完成人员录入。针对施工项目部关键岗位人员不在岗的情况，对江西有色建设集团有限公司记不良行为记录。

- 8.宣州区S335新麒路养护工程

- 建设单位（招标人）：宣城市宣州区狸桥镇人民政府；施工单位：安徽择正公路工程有限责任公司（联合体牵头单位）、安徽浩宸市政工程有限公司（联合体成员单位）；监理单位：宣城华安路桥工程监理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订。项目已于9月19日开工建设。项目经理、总监理工程师不在岗，已向招标人履行请假手续，其他关键岗位人员在岗。广域网考勤未及时录入。

- 处理情况：招标人应督促施工单位严格执行关键岗位人员广域网考勤要求，尽快完成人员录入。

五、检查意见

- 上述项目建设单位（招标人）应按照合同约定加强现场管理，切实履行标后履约管理主体责任，对未能及时录入广域网考勤的项目，向招标人、中标单位下达监督意见书和告知函，督促中标单位立即完成整改，我局将不定期组织复查，对整改不到位或拒不整改的单位，我局将对相关责任主体进行通报。

- 宣城市宣州区公共资源交易监督管理局

- 2025年9月28日