关于2025年第三季度绩溪县政府投资工程

建设项目标后履约检查结果的公示

各有关单位：

为加强工程建设项目标后履约管理，确保工程建设各方主体诚信履约，推动重点项目建设。2025年8月21日至22日，我局会同县政府督查室、县交通运输局等部门组成标后履约联合检查组，对全县在建工程建设项目标后履约情况进行了随机抽查，现将检查情况通报如下：

一、检查项目

本次共抽查12个在建工程建设项目：伏岭镇六亩丘、水村污水处理及综合整治项目；安徽省宣城市森林防火应急道路项目5标段（绩溪县）；仁里村落旅游综合体项目EPC；绩溪县桐坑源小流域水土流失综合治理工程；绩溪县华阳镇高迁村和美乡村精品示范村建设项目；绩溪县2025-2027年度城区市政设施养护维修项目；绩溪县2025年农村公路养护工程；伏岭镇湖村历史文化名村改造提升项目EPC；家朋乡磡头村历史文化名村改造提升项目EPC；安徽绩溪家朋抽水蓄能电站党坑路复建工程；绩溪县登源河及农村路网沿线环境综合治理项目（S346沿线人居环境整治二标段）；绩溪县东部旅游片区基础设施提升项目民宿改建工程EPCO。

三、主要检查内容

1、工程建设项目合同签订情况；

2、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的项目部管理人员是否一致；

3、项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格；

4、人员变更是否符合相关规定（如有）；

5、招、投标文件约定的其他内容。

四、检查情况

检查组通过查阅资料、向建设单位了解建设情况，查看施工现场及核实管理人员身份等方式进行，对检查中发现的问题，根据《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》及其不良行为认定标准进行信用记录。现将现场检查情况通报如下：

1、伏岭镇六亩丘、水村污水处理及综合整治项目

- 建设单位：绩溪县伏岭镇人民政府；施工单位：安徽启宇建筑工程有限公司。

- 检查情况：项目合同签订，已按要求组建项目部，并进行网络考勤。施工单位项目经理不在岗，安全员（1人）不在岗。

- 处理情况：拟对安徽启宇建筑工程有限公司记录不良行为。

- 安徽省宣城市森林防火应急道路项目5标段（绩溪县）

- 建设单位：绩溪县林业局；施工单位：安徽远成建设工程有限公司；监理单位：安徽虹桥交通建设监理有限公司。

检查情况：项目合同签订，已按要求组建项目部，并进行网络考勤。施工单位安全员（1人）不在岗，其余关键岗位人员在岗；监理单位关键岗位人员在岗。

- 处理情况：拟对安徽远成建设工程有限公司记录不良行为。

- 仁里村落旅游综合体项目EPC

- 建设单位：绩溪县瀛洲镇人民政府；施工单位：安徽璟逸建设工程有限公司（联合体牵头单位）、中城恒业设计集团有限公司（联合体成员单位）。

- 检查情况：项目合同签订，已按要求组建项目部，并进行网络考勤。施工单位关键岗位人员均在岗。

- 4、绩溪县桐坑源小流域水土流失综合治理工程

- 建设单位：绩溪县农业农村局；施工单位：安徽汕森园林绿化工程有限公司。

- 检查情况：项目合同签订，已按要求组建项目部，并进行网络考勤。施工单位安全员（1人）请假，已履行请假手续，其余关键岗位人员在岗。

- 5、绩溪县华阳镇高迁村和美乡村精品示范村建设项目

- 建设单位：绩溪县华阳镇人民政府；施工单位：安徽旭豪建设工程有限公司。

- 检查情况：项目合同签订，已按要求组建项目部，并进行网络考勤。施工单位关键岗位人员均在岗。

- 绩溪县2025-2027年度城区市政设施养护维修项目

- 建设单位：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县城市管理局）；施工单位：绩溪县岭南建筑工程有限公司。

- 检查情况：项目合同签订，已按要求组建项目部，并进行网络考勤。施工单位关键岗位人员均在岗。

- 绩溪县2025年农村公路养护工程

- 建设单位：绩溪县公路事业发展中心；施工单位：安徽竣达建设工程有限公司。

- 检查情况：项目合同签订，已按要求组建项目部，并进行网络考勤。施工单位关键岗位人员均在岗。

- 伏岭镇湖村历史文化名村改造提升项目EPC

- 建设单位：绩溪县伏岭镇人民政府；施工单位：安徽弘欣建筑工程有限公司（联合体牵头单位）、中平筑业设计有限公司（联合体成员单位）。

- 检查情况：项目合同签订，已按要求组建项目部，并进行网络考勤。施工单位安全员（1人）请假，已履行请假手续，其余关键岗位人员在岗。

- 家朋乡磡头村历史文化名村改造提升项目EPC

- 建设单位：绩溪县家朋乡人民政府；施工单位：安徽弘欣建筑工程有限公司（联合体牵头单位）、中平筑业设计有限公司（联合体成员单位）。

- 检查情况：项目合同签订，已按要求组建项目部，并进行网络考勤。施工单位关键岗位人员均在岗。

- 安徽绩溪家朋抽水蓄能电站党坑路复建工程

- 建设单位：绩溪县公路事业发展中心；施工单位：太顺建设有限公司。

- 检查情况：项目合同签订，已按要求组建项目部，并进行网络考勤。施工单位技术负责人（1人）不在岗，安全员（1人）不在岗，其余关键岗位人员在岗。

- 处理情况：拟对太顺建设有限公司记录不良行为。

- 绩溪县登源河及农村路网沿线环境综合治理项目（S346沿线人居环境整治二标段）

- 建设单位：绩溪县交通运输局、绩溪县交通投资建设发展有限公司；施工单位：淮北卓越市政工程有限责任公司。

- 检查情况：项目合同签订，已按要求组建项目部，并进行网络考勤。施工单位项目经理请假，已履行请假手续，其余关键岗位人员在岗。

- 绩溪县东部旅游片区基础设施提升项目民宿改建工程EPCO

- 建设单位：绩溪县旅投旅游开发有限公司；施工单位：凯奥（杭州）酒店管理有限公司（联合体牵头单位）、安徽安遇酒店管理有限公司（联合体成员单位）、杭州具能建筑工程有限公司（联合体成员单位）、山隐（北京）建筑规划设计集团有限公司（联合体成员单位）。

- 检查情况：项目合同签订，已按要求组建项目部，并进行网络考勤。施工单位安全员（1人）请假，已履行请假手续，其余关键岗位人员在岗。

- 五、存在问题的处理

- 上述项目单位（招标人）应按照合同约定规范管理人员变更，加强关键岗位人员考勤管理，切实履行项目标后履约管理主体责任，对存在的问题应立即督促整改，并于10个工作日内向我局报送整改情况。

2025年9月3日