泾公管字〔2026〕4号

关于2026年第二季度全县政府投资工程建设项目标后履约检查结果情况的公示

各乡镇人民政府，县政府各部门、各有关单位：

为加强政府投资工程建设项目标后履约管理，确保工程建设各方主体诚信履约，2026年二季度，我局牵头组织对在建工程建设项目标后履约情况进行抽查检查，现将检查结果公示如下：

- 一、2026年一季度问题整改情况

一季度全县检查通报处理问题项目1个，经2026年二季度组织复核，1个项目停工，为宣城市森林消防队伍能力提升项目—泾县营区。

- 二、二季度检查情况

本季度共随机选取9个在建工程项目开展了标后履约检查。开展检查的项目名称分别为：宣城市森林消防队伍能力提升项目—泾县营区；泾县云岭镇章渡村和美乡村精品示范村建设项目；牛岭水库管理用房项目；泾县茂林镇溪口村和美乡村精品示范村项目；长三角一体化产业转移泾县合作区项目污水处理厂建设工程EPC；长三角洲区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（三期）—火青路道路工程（宣纸路至经四路路段）；泾县城区污水收集管网新建改造及雨污分流改造项目—雨污分流工程EPC（城东排水渠片区）；泾县城区污水收集管网新建改造及雨污分流改造项目—雨污分流工程EPC（画家村排水渠片区）；泾县现代农业双碳产业园—标准化养殖区建设项目（EPC）。

- 三、检查内容

1.工程建设项目合同签订情况；

2.项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的项目部管理人员是否一致；

3.项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格；

4.人员变更是否符合相关规定（如有）；

5.招、投标文件约定的其他内容。

四、检查情况

检查通过查阅资料、向建设单位了解建设情况、查看施工现场管理机构及核实管理人员身份、检查广域网考勤系统等方式进行，对检查中发现的问题，依据《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》现场对施工企业进行宣教及开具不良行为记录告知函，并按相关规定进行处理。现将检查情况公示如下：

- 1.宣城市森林消防队伍能力提升项目—泾县营区

- 招标人：泾县应急管理局，施工单位：安徽丽华建设工程有限公司，监理单位：安徽璟弋工程项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目停工。

- 2.泾县云岭镇章渡村和美乡村精品示范村建设项目

- 招标人：泾县云岭镇人民政府，施工单位：安徽华策建设有限公司，监理单位：安徽同承工程管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，5月21日技术负责人无正当理由不在岗且未履行请假手续，项目部其他关键岗位人员到岗履职符合规定。

- 处理情况：对安徽华策建设有限公司记不良行为记录（首违不罚）。

- 3.牛岭水库管理用房项目

- 招标人：泾县文化旅游投资集团有限公司，施工单位：安徽顺宏建设工程有限公司，监理单位：安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，5月28日项目经理无正当理由不在岗且未履行请假手续，项目部其他关键岗位人员到岗履职符合规定。

- 处理情况：对安徽顺宏建设工程有限公司记不良行为记录（首违不罚）。

- 4.泾县茂林镇溪口村和美乡村精品示范村项目

- 招标人：泾县茂林镇人民政府，施工单位：安徽中核国投开发建设有限公司（联合体牵头单位）、核工业井巷建设集团有限公司（联合体成员单位），监理单位：安徽启融工程项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，6月质量员实际到岗考勤率不足50%，项目部其他关键岗位人员到岗履职符合规定。

- 处理情况：对安徽中核国投开发建设有限公司记不良行为记录（首违不罚）。

- 5.长三角一体化产业转移泾县合作区项目污水处理厂建设工程EPC

- 招标人：泾县经济开发区开城实业有限公司，施工单位：安徽汇全建设工程有限公司（联合体牵头单位）、安徽安能建设集团有限公司（联合体成员单位）、重庆迪赛因建设工程设计有限公司（联合体成员单位），监理单位：安徽恒升工程项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 6.长三角洲区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（三期）—火青路道路工程（宣纸路至经四路路段）

- 招标人：泾县经济开发区开城实业有限公司，施工单位：安徽中沃建筑工程有限公司，监理单位：安徽恒升工程项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 7.泾县城区污水收集管网新建改造及雨污分流改造项目—雨污分流工程EPC（城东排水渠片区）

- 招标人：泾县城市运营发展有限公司，施工单位：中湖城建（常熟）集团有限公司，监理单位：安徽耀创项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 8.泾县城区污水收集管网新建改造及雨污分流改造项目—雨污分流工程EPC（画家村排水渠片区）

- 招标人：泾县城市运营发展有限公司，施工单位：安徽中如建筑安装工程有限公司，监理单位：安徽泾建项目管理有限公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

- 9.泾县现代农业双碳产业园—标准化养殖区建设项目（EPC）

- 招标人：泾县乡村振兴发展有限公司，施工单位：安徽青硕建设有限公司，监理单位：安徽同盛工程咨询有限责任公司。

- 检查情况：项目施工、监理合同已签订，项目部关键岗位到岗履职符合规定，项目正常施工。

五、存在问题的处理

上述项目单位（招标人）应继续按照合同约定，加强现场管理，切实履行项目标后履约管理主体责任，对存在的问题应立即督促整改并按照合同约定落实相应处理。我局将不定期组织复查，对整改不到位或拒不整改的单位，将对相关责任主体进行通报和进一步处理。

泾县公共资源交易监督管理局

2026年6月23日

| 抄送： | 宣城市公共资源交易监督管理局。 |  |
| --- | --- | --- |
| 泾县公共资源交易监督管理局 |  | 2026年6月23日印发 |