关于2026年第二季度旌德县政府投资工程建设项目标后履约检查结果的公示

各有关单位：

为加强政府投资工程建设项目标后履约管理，确保工程建设各方主体诚信履约，2026年第二季度，我局对旌德县依法必须招标的工程建设项目标后履约情况进行抽查检查。现将2026年第二季度标后履约检查结果公示如下：

一、2026年第二季度标后履约检查项目

本次共随机选取旌德县6个在建工程项目开展了标后履约检查。检查的项目分别为：旌德县2025年农村供水保障提升工程、旌德县三溪镇霍家桥村和美乡村精品示范村建设工程EPCO、宣城市旌德县旌德中学高中基础建设综合提升项目二期EPC、2026年旌德县农村公路提质改造工程（第一批）项目、2026年旌德县农村公路提质改造工程（第二批）、孙村镇水系整治工程。

二、检查内容

1.工程建设项目合同签订情况；

2.项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的项目部管理人员是否一致；

3.项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格；

4.人员变更是否符合相关规定。

三、检查情况

检查组通过旌德县移动办公管理后台查阅资料的方式进行检查，现将检查情况公示如下：

1. 旌德县2025年农村供水保障提升工程

建设单位：旌德县农业农村局；施工单位：安徽泰亚建筑工程有限公司、旌德县中广建筑工程有限公司（联合体）。

检查情况：项目施工合同已签订，项目部关键岗位人员在岗履职，项目部关键岗位人员考勤合格。

2. 旌德县三溪镇霍家桥村和美乡村精品示范村建设工程EPCO

建设单位：安徽省宣城市旌德县三溪镇霍家桥村村民委员会；施工单位：上海瑞景焱酒店管理有限公司、中科瑞城设计有限公司、安徽旌之城建筑工程有限公司（联合体）。

检查情况：项目施工合同已签订，项目部关键岗位人员在岗履职，项目部关键岗位人员考勤合格。

3. 宣城市旌德县旌德中学高中基础建设综合提升项目二期EPC

建设单位：安徽省旌德中学；施工单位：安徽长泰建筑有限公司、中佰工程设计集团有限公司（联合体）。

检查情况：项目施工合同已签订，项目部关键岗位人员在岗履职，项目部关键岗位人员考勤合格。

4. 2026年旌德县农村公路提质改造工程（第一批）项目

建设单位：旌德县公路事业发展中心；施工单位：宣城林夕路桥建设有限公司。

检查情况：项目施工合同已签订，安全员不在岗未履行请假手续，项目正常施工。

处理情况：对宣城林夕路桥建设有限公司进行批评教育，责令立即整改。

5. 2026年旌德县农村公路提质改造工程（第二批）

建设单位：旌德县公路事业发展中心；施工单位：淮北市恒通工程建设有限责任公司。

检查情况：项目施工合同已签订，安全员不在岗未履行请假手续，项目正常施工。

处理情况：对淮北市恒通工程建设有限责任公司进行批评教育，责令立即整改。

6. 孙村镇水系整治工程

建设单位：旌德县城镇化建设有限公司；施工单位：安安徽汇山建设有限公司。

检查情况：项目施工合同已签订，项目经理不在岗已履行请假手续，项目正常施工。

四、存在问题的处理

上述项目单位（招标人）应按照合同约定规范管理人员变更，加强现场管理，切实履行项目标后履约管理主体责任，对存在的问题应立即督促整改。我局将不定期组织复查，对整改不到位或拒不整改的单位，我局将对相关责任主体进行通报。

2026年6月22日