郎溪县公共资源交易监督管理局

郎公管发〔2026〕17号

郎溪县2026年二季度政府投资工程建设

项目标后履约检查结果公示

各相关建设、施工及监理单位：

为加强政府性投资工程建设项目标后履约管理，根据宣城市公管局《关于印发〈宣城市工程建设项目标后履约监督检查实施办法〉的通知》（宣公管〔2023〕47号）、《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》（宣公管〔2025〕6号）、《关于进一步加强政府性投资工程建设项目关键岗位人员考勤的通知》（郎公管委〔2020〕2号）等相关规定，县数据资源局（县公管局）会同各行业主管部门组成标后联合检查组，于2026年6月29-7月2日对我县52个（含停工）在建工程项目标后履约情况进行“双随机、一公开”抽样检查。检查过程中，检查组现场查阅相关资料台账、查看广域网考勤系统数据、了解建设情况、查看施工现场管理机构、核实关键岗位人员身份等方式，现场填写《在建工程项目标后履约检查表》，各行业监督部门查看安全、质量等相关资料，并经各相关人员签字确认。现将有关情况通报如下：

一、2026年一季度问题整改情况

2026年一季度标后联合检查中发现有4个项目考勤未达时序进度，分别是：郎溪县十字镇初级中学改造提升工程项目EPC（重新招标）、郎溪县十字镇初级中学改造提升工程监理采购项目、宣城市郎溪县涛城镇庆丰村和美乡村精品示范村（环境整治提升）建设项目、宣城市郎溪县龙须湖集中式饮用水源地保护与生态修复项目EPC。针对上述问题向项目建设单位发出4份《提示函》，要求项目建设单位督促施工企业认真履职，加强考勤，提高考勤率。

二、检查内容

1.工程建设项目合同签订情况；

2.项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员、经招标人认可的项目部管理人员是否一致；

3.项目部关键岗位人员到岗履约考勤是否合格；

4.人员变更是否符合相关规定（如有）；

5.招、投标文件约定的其他内容。

三、2026年二季度检查情况

联合检查组通过查阅资料、向建设单位了解建设情况、查看施工现场管理机构及核实管理人员身份、检查广域网考勤系统等方式进行。在检查中发现有3个项目考勤未达时序进度。现将检查情况通报如下：

本次检查项目分四类共14个项目，其中房建、市政项目11个、水利项目2个、农发项目1个。

（一）房屋建筑、市政类项目11个

1.郎溪经开区配套基础设施建设项目——集中供热管网工程项目（二标段）EPC合同（建设单位：郎溪开创产业投资集团有限公司；施工单位：安徽延晶建设工程有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

2.郎溪经济开发区十字园区绿色纺织产业升级及基础设施提升项目（创业路南段工程、经都三路南段工程、经都六路东段工程）EPC（建设单位：郎溪县十字镇人民政府；施工单位：安徽泰格建筑安装有限公司（联合体成员：郎溪道其建设工程有限公司、中基工程技术有限公司））

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

3.郎溪经济开发区十字园区绿色纺织产业升级及基础设施提升项目(创业路南段、经都三路南段、经都六路东段、鸳鸯枫路西段工程）工程监理（建设单位：郎溪县十字镇人民政府；监理单位：安徽郎睿项目管理有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

4.G235郎溪县开发区至十字镇段改建工程设计施工总承包（一期一标段）（建设单位：郎溪县交通运输局；施工单位：郎溪县龙源建筑安装有限公司（联合体成员：安徽建工水利开发投资集团有限公司、安徽水利郎川工程建设有限公司、安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司））

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

5.G235郎溪县开发区至十字镇段改建工程设计施工总承包（一期一标段）监理项目（二次）（建设单位：郎溪县交通运输局；监理单位：安徽省科兴交通建设工程监理有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续。

存在问题：考勤未达时序进度。

整改措施：向项目建设单位发出提示函，要求施工单位关键岗位人员认真履职，提高考勤率。

6.郎溪县郎步街道西郊村2025年度和美乡村精品示范村建设项目（建设单位：郎溪县郎步街道办事处；施工单位：安徽亚熙建设工程有限公司(联合体成员：重庆交建工程勘察设计有限公司））

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

7.郎溪中学（普通高中）改造提升工程项目（建设单位：郎溪县教育体育局；施工单位：安徽郑萍建设工程有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

8.郎溪县2026年老旧小区改造项目一期（实验初中宿舍）（建设单位：郎溪县住房和城乡建设局；施工单位：安徽强盛路桥工程有限公司（联合体成员：匠心联创设计集团有限公司））

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

8.郎溪县2026年老旧小区改造项目一期（实验初中宿舍）项目全过程咨询服务（建设单位：郎溪县住房和城乡建设局；监理单位：浙江东亿工程管理有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

9.长三角一体化郎溪县农业高质量发展项目（郎溪县县乡道升级改造项目X122磨盘山路）（建设单位：郎溪县飞鲤镇人民政府；施工单位：永平建设有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续。

存在问题：考勤未达时序进度。

整改措施：向项目建设单位发出提示函，要求施工单位关键岗位人员认真履职，提高考勤率。

10.郎溪县新发镇北山村股份经济合作社粮食生产综合服务能力提升项目（二次）（建设单位：郎溪县新发镇北山村股份经济合作社；施工单位：安徽恒锦安建筑工程有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

11.长三角一体化——郎溪经济开发区绿色智能制造产业园基础设施建设项目（新发园区——智慧化道路改造工程）EPC（二次）（建设单位：郎溪县新发镇人民政府;郎溪经济开发区管理委员会；施工单位：安徽翊邦建设工程有限公司（联合体成员：中茨设计集团有限公司））

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续。

存在问题：考勤未达时序进度。

整改措施：向项目建设单位发出提示函，要求施工单位关键岗位人员认真履职，提高考勤率。

（二）水利项目类项目2个

12.港口湾水库灌区郎溪片田间配套工程及佟李干渠洪水影响处理工程（建设单位：郎溪县水务局；施工单位：江苏畅想建设工程有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

13.2026年度山洪灾害防治项目郎溪县汤桥小河山洪沟防洪治理工程（建设单位：郎溪县水务局；施工单位：定远县五洋水利建筑工程有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

（三）农发项目类项目1个

14.2024年郎溪县高标准农田建设结余资金项目(第二批（建设单位：郎溪县农业农村局、郎溪县建平镇政府；施工单位：安徽连禹建设工程有限公司）

检查情况：合同已签订、依据投标承诺组建施工项目部、项目部关键岗位人员与投标文件承诺人员一致，工程进度正常，关键岗位人员没有变更，关键岗位考勤人员在岗或有请假手续，考勤进度正常。

四、存在问题的处理

上述项目建设单位（招标人）应立即对存在的问题进行督促整改，对考勤未达时序进度的施工企业，要及时向项目建设单位发出《提示函》，督促企业按照招标约定进行考勤，抓紧跟上时序进度；对达不到时序进度的已完工项目，在退还保证金时，要严格按照招标文件约定扣除保证金，确保企业诚信履约。县公管局要高度关注问题整改，适时不定期组织对存在问题项目的整改情况进行复查；对整改不到位或拒不整改的单位，将严格按照《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》及其不良行为认定标准，对相关责任主体进行不良行为记录并通报。

2026年7月5日